软件工程项目进阶实践

| 项目名称: | AI课堂互动与摸鱼检测系统 |
| --- | --- |
| 学 院: | 计算机科学与技术学院 |
| 班 级: | 待补充 |
| 成 员: | 张育城 / 学号待补充 |
|  | 叶炫坚 / 学号待补充 |
|  | 许浩然 / 学号待补充 |
|  | 杨家铭 / 学号待补充 |
| 指导教师： | 欧伟枫 |
| 时 间： | 2026年6月—2026年7月 |

- 一、项目背景

- 近年来，教育数字化与人工智能教育应用已成为教育改革的重要方向。中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》明确提出，要以教育数字化开辟教育发展新赛道、塑造发展新优势；教育部在 2025 年启动“国家教育数字化战略行动 2.0”，强调以集成化、智能化、国际化为方向推进智慧教育建设[1][2]。与此同时，UNESCO 在《Guidance for Generative AI in Education and Research》中指出，人工智能进入教育场景后，应服务于教学效率提升、学习支持和教育治理优化，同时兼顾可解释性、伦理与人本价值[3]。

课堂是教育活动最基础也最复杂的场景之一。传统课堂中，教师很难在讲授、板书、巡视和互动的同时，持续、准确地掌握每一位学生的专注状态、举手情况、课堂活跃度和疑似分心行为。即使教师能够做出观察，也往往停留在主观判断层面，难以沉淀为可复盘、可统计、可对比的数据记录。尤其在学生人数较多、授课节奏较快的情况下，课堂状态感知存在明显盲区。

本项目围绕“普通教室、单机部署、低成本落地、可演示闭环”这一目标，设计并实现了“AI课堂互动与摸鱼检测系统”。系统以本地摄像头或局域网视频流作为输入，结合 OpenCV、YOLO、MediaPipe、FastAPI 和 Vue 3 等技术，对课堂视频进行实时分析，输出学生检测结果、匿名编号、专注度评分、举手识别、低头识别、疑似玩手机识别、疑似睡觉识别、疑似交谈识别以及课堂统计信息，并同步保存异常截图和检测记录。

从项目演进过程看，本系统并不是简单地停留在“能识别几个动作”的算法原型，而是逐步发展为一个具备前后端联动、实时视频显示、历史记录、统计图表、参数设置和一键启动能力的可运行工程原型。项目既面向教师与助教的课堂辅助管理场景，也面向课程实践、答辩展示和后续功能扩展场景。

项目的应用价值主要体现在三个方面：第一，通过结构化数据帮助教师更快掌握课堂整体状态；第二，通过异常截图、行为记录和趋势图增强教学反馈的客观性；第三，为后续扩展课堂报告、智能总结、多摄像头部署和更高精度的行为分析模块提供工程基础。考虑到隐私、成本和课程项目周期，本项目当前采用匿名 student_id 跟踪而非真实身份人脸识别，在保证展示效果的同时兼顾了实现难度与合规性。

- 二、需求分析

- 本项目的目标用户主要包括任课教师、助教、班级管理人员以及课程答辩演示者。教师关注的是课堂实时状态与课后复盘，助教和管理者关注的是异常行为留痕与统计结果，项目演示者则更关注系统闭环是否完整、界面是否直观、启动是否方便、结果是否可解释。

结合项目调研与开发过程中的实际讨论，可以将用户痛点概括为：一是教师在课堂中无法同时兼顾讲授与细粒度观察；二是课堂行为数据缺乏记录，难以进行课后对比分析；三是单纯依赖人工观察主观性较强，难以量化；四是很多智慧课堂方案依赖专用硬件或云端平台，课程项目难以低成本部署。因此，本系统需要在普通电脑和常见摄像头条件下完成基本检测与展示闭环。

功能需求方面，系统需要满足以下核心要求。第一，支持本地摄像头与网络视频流两种输入方式，能够稳定读取视频帧并完成实时显示。第二，支持学生人体与手机目标检测，为后续行为识别提供定位基础。第三，支持 MediaPipe 姿态关键点提取，输出肩膀、手肘、手腕、鼻尖等关键部位信息。第四，支持举手、低头、手机风险、睡觉风险、疑似交谈等行为识别，并用不同颜色框和状态标签进行可视化区分。第五，支持对学生进行匿名编号跟踪，避免同一人频繁被重新编号。第六，支持专注度评分与班级平均专注度统计。第七，支持异常截图保存、历史记录查询、筛选和删除。第八，支持分析统计页面，以趋势图、柱状图、饼图等方式展示行为分布和课堂波动情况。第九，支持参数设置，包括视频源、低专注阈值、是否保存截图、是否开启姿态分析等。第十，支持一键启动与一键关闭，降低项目使用门槛。

非功能需求方面，系统首先需要满足实时性。由于项目运行环境主要是普通 Windows 笔记本，系统必须在不依赖专用服务器的情况下，尽可能保证本地摄像头场景下的视频刷新和检测响应可接受。其次，系统需要具备稳定性，避免检测框、状态标签和编号频繁闪烁，避免前后端切换时状态丢失或程序崩溃。

第三，系统需要具备可解释性。课堂行为判断不能仅给出黑盒分数，而应尽量基于“举手条件、低头条件、手机与人体空间关系、持续帧确认”等规则输出结果，便于教师理解。第四，系统需要具备可扩展性，后续能够继续接入更多行为规则、更多页面、AI 总结或模型微调能力。第五，系统需要具备可维护性，便于多人协作开发，因此需要明确模块边界、冻结接口字段并保持前后端结构清晰。第六，系统需要兼顾隐私与成本，在当前阶段不采集实名人脸特征，不依赖云端识别服务，优先采用本地匿名分析方案。

结合实际开发过程，本项目还存在若干约束条件：一是课程周期有限，不适合走大规模数据标注和端到端行为分类路线；二是课堂遮挡、多人体远距离小目标等问题会影响检测效果，因此当前实现以“疑似风险提示”而非绝对判断为主；三是普通手机网络视频流延迟和抖动较大，因此系统必须同时支持本地摄像头作为更稳定的演示输入源。

- 三、系统设计

- 本系统采用“单机部署、前后端协同、检测服务化”的总体设计路线。系统可分为五层：视频采集层、目标检测层、行为分析层、后端服务层和前端展示层。视频采集层负责读取本地摄像头或 HTTP 视频流；目标检测层负责学生与手机识别；行为分析层负责姿态关键点解析、行为规则判断和专注度更新；后端服务层负责检测会话管理、当前课堂状态缓存、记录保存、统计聚合和接口输出；前端展示层负责实时监测、检测记录、分析统计与设置页面的交互显示。

系统的核心数据流为：视频源输入后由 OpenCV 持续抓取视频帧，再由 YOLO11n 模型完成学生与手机目标检测；随后对学生区域执行 MediaPipe Pose Landmarker，提取人体关键点；行为引擎根据关键点与检测框的空间关系进行举手、低头、睡觉、交谈和手机风险分析；专注度分析模块在此基础上对单个学生和全班状态进行动态评分；后端将结果写入内存运行态、SQLite 数据库与截图目录，同时通过 MJPEG 流和 WebSocket 推送给前端页面。

技术选型方面，后端采用 Python 3.13 + FastAPI，原因是其接口开发效率高、适合原型服务化，并且对 WebSocket 支持完善[6]；视频处理采用 OpenCV，便于摄像头接入、图像预处理与结果绘制；目标检测采用 Ultralytics YOLO11n，兼顾开发便利性与实时推理速度[4]；姿态分析采用 MediaPipe Pose Landmarker，在单机环境下较适合课堂场景的轻量级关键点提取[5]；前端采用 Vue 3 + Vite，配合 vue-router 和 vue-echarts 构建多页面可视化界面；数据持久化采用 SQLite，满足课程项目轻量化部署需求。

数据库与文件存储设计采用“SQLite + 文件截图”方案。当前数据库包含四张核心表：app_settings 用于保存系统参数；video_sources 用于保存最近使用的视频源；detection_sessions 用于记录检测会话；alert_records 用于记录异常事件及截图路径。异常截图按日期和会话编号保存到 data/alerts 目录下，这种设计既便于快速落地，也便于后续导出、筛选和清理。

UI 设计围绕“演示闭环”展开，前端目前包含四个主页面：实时检测页、检测记录页、分析统计页和设置页。实时检测页提供视频源切换、检测启动/停止、播放暂停、全屏、行为统计、学生列表和异常截图列表；检测记录页支持按事件类型与会话筛选、批量勾选与删除；分析统计页使用趋势图、柱状图、饼图和活动维度曲线展示历史数据；设置页提供视频源、截图目录、低专注阈值、姿态分析开关等配置项。

在工程结构上，项目根据多人协作需要对模块进行了拆分。算法相关代码集中在 services/analysis、services/detection、services/pose 和 services/tracking；服务化运行逻辑集中在 services/runtime；前端按页面与组件分层；同时使用《前后端总体设计与开发计划》《实时检测页接口字段设计》《模块协作与AI改动规则》《开发进度表》等文档来约束字段、接口和模块边界，从而降低多人并行修改带来的冲突风险。

- 四、系统实现

- 系统实现的第一部分是视频输入与检测基础能力。项目先完成了本地摄像头接入，再扩展到 HTTP 网络视频流输入，并补充了对“根地址自动拼接 /video”的兼容逻辑，解决了手机摄像头网页地址不能直接被 OpenCV 打开的实际问题。随后接入 YOLO11n 模型，支持 person 与 cell phone 两类目标检测，能够为每名学生绘制检测框并统计人数。

第二部分是姿态分析与行为引擎实现。系统基于 MediaPipe Pose 提取鼻尖、肩膀、手肘、手腕等关键点，并在 behavior_rules.py、behavior_engine.py 等模块中实现了规则化行为识别。举手识别采用“手腕高于肩膀 + 手指向上 + 可选手部张开校验”的思路；低头识别采用“鼻尖与肩线相对位置”进行轻量判断；手机风险识别采用“手机框与学生框空间接近 + 低头条件”联合判定；睡觉识别采用“头靠手/眼部低可见度 + 低运动幅度”双条件；疑似交谈识别则结合“学生间距离接近 + 两人朝向彼此”进行判断。

第三部分是稳定性与时序优化。课堂行为识别最初存在检测框闪烁、状态频繁切换、同一学生 ID 来回变化等问题。为解决这些问题，项目引入了学生跟踪模块 student_tracker.py，对目标进行匿名 track_id 管理；在运行时又增加了 display_id 映射，使前端与画面展示的学生编号更稳定。行为引擎中加入了 confirm/release 帧数机制，对 hand_raised、head_down、phone_risk、sleeping、talking_risk 等状态进行时间平滑，降低瞬时误判造成的闪烁。

第四部分是专注度评分与课堂统计。attention_analyzer.py 以 100 分为初始值，根据举手、低头、手机风险、睡觉风险、疑似交谈等状态对个人分数进行动态加减分，同时统计全班平均专注度与低专注人数。为了避免同一行为被无限重复记录，运行时还为不同事件设置了截图冷却时间，例如举手、低头、玩手机、睡觉等行为在一定时间窗口内不会对同一学生重复截图。这一机制既减少了冗余数据，也让检测记录页更接近真实使用习惯。

第五部分是后端服务化实现。项目在 FastAPI 中完成了 /api/v1/session/start、/api/v1/session/stop、/api/v1/session/status、/api/v1/classroom/current、/api/v1/video/stream、/ws/classroom/realtime、/api/v1/records、/api/v1/analytics/overview、/api/v1/settings、/api/v1/app/exit 等接口。后端通过一个统一的 classroom_runtime 维护当前会话、最新帧、课堂摘要、学生列表、异常截图和历史数据，并将前端静态页面直接由 FastAPI 托管，实现单机浏览器访问。

第六部分是前端页面实现。实时检测页完成了视频流显示、检测/停止切换、暂停/继续切换、全屏、实时统计卡片、行为统计面板、学生列表和异常截图列表；检测记录页完成了事件筛选、截图查看、勾选删除；分析统计页完成了课堂稳定度趋势、行为频率柱状图、行为占比饼图、小时分布与活动维度趋势；设置页完成了视频源管理、截图目录设置和参数修改。前后端之间通过 REST API 获取静态数据，通过 WebSocket 推送实时统计，通过 MJPEG 显示视频画面。

第七部分是工程问题的逐步解决。开发过程中曾出现 MediaPipe 模型文件缺失导致程序启动失败、网络视频源延迟过高、网页端显示较本地 OpenCV 预览更卡、行为解除条件过短或过长导致框闪烁、举手截图短时间重复触发、合并分支后视频几帧一跳、启动脚本被杀毒软件误报等问题。针对这些问题，项目分别通过补充本地模型权重与路径兼容、使用本地摄像头作为稳定演示源、重构为“采集/渲染线程 + 推理线程”的双线程结构并丢弃陈旧帧、调整状态确认与解除阈值、增加事件冷却、修复前后端取流方式以及将启动脚本改写为更保守的 bat/cmd 方案等方式完成了修复和优化。这些问题与解决过程也构成了本项目从“能跑”走向“能用、能展示”的关键工程经验。

- 五、系统测试

- 本项目的测试以“原型验证 + 功能联调 + 运行稳定性观察”为主，尚未建立完整的自动化测试体系，但已围绕核心闭环进行了较系统的人工测试。测试对象覆盖本地摄像头、网络视频流、后端接口、前端页面、数据库持久化和一键启动脚本。

功能测试方面，系统已完成以下验证：本地摄像头可以正常启动与关闭；网络视频流可以录入设置并在实时检测页切换；实时检测页能够显示 MJPEG 视频、学生框、状态颜色、编号、专注度与行为统计；检测记录页能够读取数据库中的异常截图记录并支持筛选、勾选删除；分析统计页能够根据历史记录生成趋势图、柱状图、饼图和活动维度趋势；设置页能够修改低专注阈值、姿态分析开关、截图保存目录和历史视频源；右上角退出按钮和关闭课堂检测脚本能够结束运行中的后端服务。

异常测试方面，项目重点验证了几类常见问题：当视频源地址不可用时，系统会返回“无法打开视频源”的错误并在界面体现状态；当网络视频流仅输入根地址时，系统会自动规范化为可打开的 /video 地址；当行为识别连续误触发时，通过事件冷却和状态确认/释放机制可减少重复截图；当程序从网页端启动后需要关闭时，支持通过接口与脚本两种方式结束服务。对于曾出现的 MediaPipe 模型文件缺失问题，当前也通过固定本地模型文件与路径处理降低了再次发生的概率。

性能测试方面，项目主要在普通 Windows 笔记本环境下进行。测试结果表明：本地摄像头场景下，系统能够完成单路实时检测与前端展示；网络视频流场景下受手机推流、网络抖动和浏览器 MJPEG 显示机制影响，延迟明显高于本地摄像头。为提升流畅度，项目将采集/显示与推理拆分为双线程，并采用“只处理最新帧、主动丢弃陈旧帧”的策略，较好缓解了检测到多人时画面严重卡顿的问题。由于缺乏统一硬件环境和标准数据集，本阶段没有给出严谨的统一 FPS 基准，而是采用实际演示可用性作为主要衡量标准。

在静态构建与运行验证方面，后端已通过 python -m compileall backend/app 校验，前端已通过 npm run build 校验，说明代码至少在当前环境下具备基本可构建性和可运行性。截至撰写本报告时，系统数据库中已保存 12 条检测会话记录、28 条异常记录，并生成 28 张行为截图，说明“检测—记录—分析—展示”的数据链路已经打通。

总体来看，系统测试结果支持本项目已经达到“可启动、可检测、可展示、可记录、可分析”的课程项目原型目标。但也必须如实说明：手机检测对小尺寸和遮挡情况仍然敏感，睡觉与交谈规则仍受关键点质量影响，多人远距离场景下性能仍有提升空间，项目后续仍需在更规范的数据集和更复杂课堂场景中继续验证。

六、成员分工及项目协作

本项目采用“总体架构先行、接口字段冻结、模块并行开发、问题集中联调”的协作方式推进。前期通过项目立项书、技术方案、总体设计与开发计划明确了产品形态和技术路线；中期通过开发进度表、模块协作与 AI 改动规则、实时检测页接口字段设计等文档约束模块边界和字段格式；后期围绕实时检测、检测记录、分析统计和设置页面开展联调与优化。

张育城作为项目负责人，主要承担总体架构设计、后端服务化路线确定、检测运行时组织、行为识别规则设计、匿名跟踪与专注度评分整合，以及项目关键问题的技术决策与推进工作。项目从最初的本地算法原型，演进到浏览器可访问的单机系统，核心推动工作主要集中在这一部分。

叶炫坚主要承担前端页面与交互实现工作，包括实时检测页、检测记录页、分析统计页、设置页的页面开发，以及顶部导航、视频交互、图表展示和整体界面联动等工作，保证了项目后期的展示完整性和答辩可视化效果。

许浩然主要承担算法联调、参数调优、性能优化和测试支撑工作，包括 YOLO 与 MediaPipe 的接入调试、行为规则阈值调整、状态切换逻辑优化、运行流畅度问题排查以及多人场景下的检测表现改进，对系统从“能识别”走向“较稳定识别”起到了重要作用。

杨家铭主要承担项目文档、需求整理、阶段性报告、总结报告、用户说明与演示材料等工作，并参与部分功能验证与结果整理，使技术实现与课程交付材料保持同步，避免出现“代码完成但文档缺失”的情况。

从协作过程来看，项目最有价值的经验有三点：第一，接口字段尽早冻结后，前端和后端可以并行推进；第二，开发进度表和模块边界规则能显著减少多人修改同一文件的冲突；第三，很多问题不是算法本身错误，而是运行链路、线程组织、状态时序和展示方式导致的体验问题，因此联调阶段必须把“工程问题”与“模型问题”分开处理。整体上，团队协作是本项目能够持续推进并最终形成完整原型的重要保障。

- 七、项目总结

- 综合来看，本项目已经完成了课程原型所需的核心闭环：能够接入摄像头视频流，对学生和手机进行实时检测，对举手、低头、手机风险、睡觉风险、疑似交谈等行为进行规则化识别，对学生进行匿名跟踪和专注度评分，并通过网页端完成实时展示、历史记录、统计分析与设置管理。相比立项阶段“以 PyQt5 本地界面为主”的初始设想，项目最终形成了更适合演示和扩展的“FastAPI + Vue 3 单机 Web 系统”形态，工程完成度和展示完整度都有明显提升。

项目过程中最大的收获不是单一模型接入，而是对完整软件工程流程的理解更加具体。团队先后经历了需求梳理、技术选型、目录骨架搭建、原型实现、接口设计、前后端联调、性能优化、异常排查、持久化设计、打包启动与总结文档整理等多个环节，逐步认识到：一个可展示的 AI 系统，除了识别算法之外，还必须解决输入、输出、状态管理、性能、稳定性、可维护性和用户体验问题。

当然，项目也存在明显不足。第一，当前手机检测仍依赖通用 YOLO 模型，对手持小目标和遮挡场景不够鲁棒；第二，睡觉与疑似交谈等复杂行为仍主要依赖规则判断，对课堂姿态和关键点质量较敏感；第三，系统尚未引入实名身份识别，也没有建立标准化数据集和量化评估体系；第四，AI 助手、课堂报告自动生成、邮件推送等扩展能力目前仍停留在设计和接口预留层面，尚未全部落地。

下一步改进方向可以概括为四点：一是引入更适合课堂场景的数据集和微调流程，重点提升手机检测和复杂行为识别的效果；二是进一步优化跟踪与推理策略，例如结合更成熟的目标跟踪器或更轻量的姿态方案；三是完善自动化测试、日志、异常恢复和正式打包发布流程，提升系统可交付性；四是在保护隐私的前提下，继续扩展课堂报告、智能总结、风险提醒等更高层次功能。总体而言，本项目已经具备较强的课程展示价值和后续扩展基础，是一次从算法原型向工程原型稳步推进的较完整实践。

- 参考文献

[1] 中共中央、国务院. 教育强国建设规划纲要（2024—2035年）[EB/OL]. 教育部官网, 2025.

[2] 教育部. 《中国智慧教育白皮书》和启动国家教育数字化战略行动2.0[EB/OL]. 教育部官网, 2025.

[3] UNESCO. Guidance for Generative AI in Education and Research[EB/OL]. UNESCO, 2023.

[4] Ultralytics. YOLO Object Detection Documentation[EB/OL]. https://docs.ultralytics.com/tasks/detect

[5] Google AI Edge. MediaPipe Pose Landmarker Guide[EB/OL]. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker

[6] FastAPI. WebSockets / FastAPI Framework Documentation[EB/OL]. https://fastapi.tiangolo.com/advanced/websockets/

- 附录（可选）

附录说明：本报告撰写过程中综合参考了项目现有材料，包括《AI课堂互动与摸鱼检测系统技术方案》《前后端总体设计与开发计划》《开发进度表》《实时检测页接口字段设计》《模块协作与AI改动规则》、项目立项书、中期检查表，以及当前代码仓库中的前后端实现、数据库与截图记录。