软件工程项目进阶实践

项目立项书

| 项目名称： | AI课堂互动与摸鱼检测系统 |
| --- | --- |
| 组 长： | 张育城 |
| 小组成员： | 叶炯坚、许浩然、杨家铭 |
| 提交日期： | 2026/6/30 |

1、项目简介

本项目为“AI课堂互动与摸鱼检测系统”，利用笔记本电脑摄像头或局域网视频流，结合计算机视觉与轻量级深度学习技术，对学生在课堂中的专注状态、举手互动情况与课堂活跃度进行实时分析。系统以 OpenCV 作为视频采集与图像处理基础，以 YOLO 模型实现学生与手机等目标检测，以 MediaPipe Pose 实现人体关键点提取，并结合规则算法完成举手识别、疑似不专注行为分析等功能。系统支持本地运行，部署成本较低，适合作为课堂行为分析的实训项目原型。

2、项目目标

（1）利用计算机视觉技术实现对学生课堂行为的自动分析
（2）检测学生多种课堂状态：学生低头、专注听讲、注意力分散、趴桌瞌睡、离开座位
（3）统计举手发言次数，辅助课堂互动评估
（4）提供可视化的课堂活跃度仪表盘（专注率、分心率百分比）
（5）帮助教师了解课堂教学效果，优化教学策略

3、核心功能

（1）视频流采集与处理：使用 OpenCV 进行本机摄像头或网络视频流采集，并完成基础图像处理。
（2）目标检测：基于 YOLO 模型实现学生与手机目标检测，为课堂行为分析提供对象级定位信息。
（3）人体姿态估计：基于 MediaPipe Pose Landmarker Lite 提取人体关键点信息。
（4）举手检测：结合手腕、肩膀、肘部等关键点位置关系，对学生举手行为进行判断。
（5）疑似不专注行为分析：后续结合姿态特征与时间序列规则，实现低头、注意力分散、疑似看手机等行为识别。
（6）课堂活跃度统计：基于举手人数、举手频次和行为变化情况，统计课堂整体活跃度。
（7）可视化展示：提供实时画面检测结果展示，以及后续课堂统计信息展示。

4、技术路线

开发语言：Python 3.13
计算机视觉框架：OpenCV（视频采集、图像预处理、帧差运动检测）
姿态估计模型：MediaPipe Pose Landmarker Lite
GUI框架：PyQt5
操作系统：Windows 11
输入设备：笔记本电脑内置摄像头
核心依赖：opencv-python, mediapipe, numpy, PyQt5, pillow,ultralytics

5、进度计划

第1周（需求与技术准备）：
  - 需求分析与功能设计
  - 技术选型调研（MediaPipe vs 其他方案）
  - 开发环境搭建、模型下载
第1周末-第2周初（核心算法开发）：

- 完成 YOLO 学生与手机检测模块
  - PoseDetector类：姿态检测 + 关键点提取
  - ClassroomMonitor类：举手判断、头部姿态分析、运动检测、状态机
  - 各类检测算法调优
第2周中（GUI开发）：
  - PyQt5主窗口布局设计
  - CameraThread摄像头线程
  - 统计面板与活动记录
第2周末（联调与交付）：
  - 功能联调、参数调优
  - Bug修复与测试
  - 项目文档撰写

6、成员分工

张育城（项目负责人）：系统架构设计、编写行为检测算法、核心算法设计与开发（PoseDetector姿态检测、ClassroomMonitor状态机）、技术选型与方案决策
叶炯坚：编写行为检测算法、YOLO 目标检测、GUI界面开发、摄像头线程与信号槽机制
许浩然：编写行为检测算法、MediaPipe 关键点识别、功能测试与Bug修复、算法参数调优（举手检测阈值、状态切换逻辑）、性能优化
杨家铭：编写行为检测算法、OpenCV 视频处理、项目文档编写（立项书、结题报告）、需求分析、用户手册撰写、演示材料制作