软件工程项目进阶实践

项目立项书

| 项目名称： | AI课堂互动与摸鱼检测系统 |
| --- | --- |
| 组 长： | 张育城 |
| 小组成员： | 叶炯坚、许浩然、杨家铭 |
| 提交日期： | 2026/6/30 |

1、项目简介

本项目为"AI课堂互动与摸鱼检测系统"，利用笔记本电脑自带摄像头配合计算机视觉技术，实时分析学生在课堂中的专注度、举手发言情况与课堂活跃度。系统基于MediaPipe姿态估计模型和OpenCV图像处理，采用PyQt5构建用户界面，全程离线运行，无需外接设备，也无需调用外部API，具有易部署、低成本的特点。

2、项目目标

（1）利用计算机视觉技术实现对学生课堂行为的自动分析
（2）检测学生多种课堂状态：专注听讲、注意力分散、趴桌瞌睡、离开座位
（3）统计举手发言次数，辅助课堂互动评估
（4）提供可视化的课堂活跃度仪表盘（专注率、分心率百分比）
（5）帮助教师了解课堂教学效果，优化教学策略

3、核心功能

（1）摄像头实时采集与运动检测：OpenCV视频流采集 + 帧差法运动检测
（2）人体姿态估计：MediaPipe Pose Landmarker Lite 模型，33个关键点检测
（3）举手检测：手腕-肩膀相对高度 + 肘部角度双重判断
（4）专注度分析：头部姿态估计（面向屏幕/视线偏离/头部倾斜）
（5）摸鱼检测：姿态特征（趴桌瞌睡）+ 运动率（长时间静止）+ 人物检测（离开座位）
（6）课堂活跃度统计：专注率/分心率进度条、举手次数实时统计
（7）PyQt5可视化界面：暗色主题，左侧摄像头画面 + 右侧统计面板双栏布局

4、技术路线

开发语言：Python 3.13
计算机视觉框架：OpenCV（视频采集、图像预处理、帧差运动检测）
姿态估计模型：MediaPipe Pose Landmarker Lite
GUI框架：PyQt5
操作系统：Windows 11
输入设备：笔记本电脑内置摄像头
核心依赖：opencv-python, mediapipe, numpy, PyQt5, pillow

5、进度计划

第1周（需求与技术准备）：
  - 需求分析与功能设计
  - 技术选型调研（MediaPipe vs 其他方案）
  - 开发环境搭建、模型下载
第1周末-第2周初（核心算法开发）：
  - PoseDetector类：姿态检测 + 关键点提取
  - ClassroomMonitor类：举手判断、头部姿态分析、运动检测、状态机
  - 各类检测算法调优
第2周中（GUI开发）：
  - PyQt5主窗口布局设计
  - CameraThread摄像头线程
  - 统计面板与活动记录
第2周末（联调与交付）：
  - 功能联调、参数调优
  - Bug修复与测试
  - 项目文档撰写

6、成员分工

张育城（项目负责人）：系统架构设计、核心算法设计与开发（PoseDetector姿态检测、ClassroomMonitor状态机）、技术选型与方案决策
叶炯坚：GUI界面开发（PyQt5主窗口、暗色主题、统计面板、状态卡片、活动记录）、摄像头线程与信号槽机制
许浩然：功能测试与Bug修复、算法参数调优（举手检测阈值、状态切换逻辑）、性能优化
杨家铭：项目文档编写（立项书、结题报告）、需求分析、用户手册撰写、演示材料制作