软件工程项目进阶实践

中期检查表

| 项目名称： | AI课堂互动与摸鱼检测系统 |
| --- | --- |
| 组 长： | 张育城 |
| 小组成员： | 叶炯坚、许浩然、杨家铭 |
| 提交日期： | 2026/7/3 |

1、项目总体进展

当前完成度（%）：55%

项目目前已经完成课堂检测系统的核心后端功能，能够基于摄像头视频流实现学生人体检测、举手识别、低头识别、疑似玩手机识别、疑似睡觉识别、疑似交谈识别，并对学生进行匿名编号跟踪和专注度评分。系统已实现本地摄像头与网络视频流接入、实时检测结果显示、基础双线程优化以及一键安装和一键启动。
当前阶段已基本完成“能运行、能检测、能展示核心结果”的目标，下一步主要工作集中在检测效果优化、规则调参、系统稳定性提升以及前端可视化界面开发

2、当前成果展示

（1）已完成模块

摄像头视频输入模块
已实现本地摄像头和 HTTP 网络视频流接入，支持实时读取课堂画面。

- OpenCV 视频处理与显示模块
已实现视频帧读取、目标框绘制、状态标签显示和实时窗口展示。

- YOLO 目标检测模块
已完成学生人体检测与手机检测，可在课堂画面中识别学生人数及手机目标。

- MediaPipe 姿态关键点识别模块
已完成对人体关键点的提取，可用于后续举手、低头、睡觉、交谈等行为分析。

- 行为识别模块
已实现：

- 举手识别

- 低头识别

- 疑似玩手机识别

- 疑似睡觉识别

- 疑似交谈识别

- 学生匿名跟踪模块
已实现学生匿名编号跟踪，可对每个学生分配临时 ID 并保持短时间稳定跟踪。

- 专注度评分模块
已实现根据学生行为状态动态更新个人专注度，并统计全班平均专注度与低专注人数。

- 系统运行与脚本模块
已完成项目依赖安装脚本、一键运行脚本和基础运行说明，便于项目部署和测试。

- 基础性能优化模块
已完成检测与显示分离的双线程处理，提升了实时预览的流畅度。

- 系统界面与结果展示

- 目前系统已经实现基于 OpenCV 的实时检测界面，能够在视频画面中显示学生检测框、匿名编号、专注度分数以及对应行为状态标签。
系统界面支持用不同颜色区分不同状态，例如正常、举手、低头、疑似玩手机、疑似睡觉、疑似交谈等，同时左侧区域可显示学生人数、手机数量、举手人数、低头人数、疑似玩手机人数、疑似睡觉人数、疑似交谈人数、全班平均专注度和低专注人数等统计信息。

- 当前存在问题与困难

·检测稳定性仍需优化
部分动作识别在不同角度、遮挡、远距离情况下会出现误判或漏判，例如睡觉识别和疑似交谈识别对姿态和关键点质量较为敏感。

·手机检测效果仍有限
当手机被遮挡、尺寸较小或拿手机姿势不明显时，检测准确率会下降。

·行为规则仍需继续调参
目前部分行为依赖经验阈值，虽然已具备基本效果，但还需要通过更多课堂视频样本进一步调整参数，使识别结果更符合真实课堂场景。

·系统实时性能仍需进一步提升
在人数较多或姿态分析较多时，YOLO 检测和 MediaPipe 姿态估计仍然存在一定计算压力，可能影响检测更新速度和整体流畅度。

·前端与后端尚未完全打通
目前主要完成的是后端检测与本地预览功能，网页前端界面、历史数据展示、WebSocket 实时通信等功能仍未完善。

·缺少系统化测试数据
当前主要依赖实时摄像头和少量场景测试，后续需要准备更完整的课堂视频样本和测试数据，以便验证模型效果和系统稳定性。

4、下一阶段计划

·继续优化行为识别规则
重点提升睡觉识别、疑似交谈识别、玩手机识别等动作的稳定性和准确率，减少误判和漏判。

·优化系统性能
继续改进检测与姿态分析流程，降低实时运行中的卡顿，提高多学生场景下的运行流畅度。

·完善专注度评分机制
根据不同动作的实际影响重新调整评分标准，使评分结果更合理、更符合课堂专注状态。

·开发前端可视化界面
完成课堂实时监控页面、统计展示页面和基础交互界面，实现更直观的系统展示效果。

·完善后端接口与实时通信
继续开发后端 API、WebSocket 实时数据推送接口，为前后端联调做准备。

·补充系统测试与文档整理
整理测试案例、完善运行说明和项目文档，为后续答辩演示和项目收尾做好准备。